| Российская Федерация республика адыгея администрация муниципального образования «яблоновское городское поселение» 385141, Республика Адыгея Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, тел. факс (87771) 97801 E-mail: yablonovskiy_ra@mail.ru |  | УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕР адыгэ республик муниципальнэ гъэпсыкiэ зиiэ «ЯБЛОНОВСКЭ КЪЭЛЭ ПСЭУПIэм» иадминистрацие 385141, Адыгэ Республик Тэхътэмыкъое район, Яблоновскэ къ/п., Гагариным иур., 41/1, тел./факсыр (87771) 97801 E-mail: yablonovskiy_ra@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» сентября 2021г.                                    № 870                                      пгт. Яблоновский

Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

муниципального образования «Яблоновское

городское поселение» на 2022-2024 гг.»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Республики Адыгея № 225 от 01.08.2013г. 
«Об отдельных вопросах обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий 
для проживания граждан путем доведения технического состояния многоквартирных домов до нормативного,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 гг.».

- Руководителю социально-экономического отдела Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» и в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля Администрации МО «Яблоновское городское поселение».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

# Глава муниципального образования

# «Яблоновское городское поселение»                                                          З.Д. Атажахов

# Проект внесен:

# и.о. руководителя отдела ЖКХ,

# благоустройства и санитарного контроля                                                  М.А. Рыльская

# Проект согласован:

# Заместитель главы Администрации

# МО «Яблоновское городское поселение»                                                    А.А. Ловпаче

# руководитель отдела муниципальной

# собственности и правового обеспечения                                                     Р.А. Берзегов

# руководитель

# социально-экономического отдела                                                                    Ж.З. Гоова

руководитель финансового отдела                                                                        Т.А. Кат

# Приложение № 1

# к постановлению Администрации МО

# «Яблоновское городское поселение»

# от «14» сентября 2021 г. № 870

# Состав комиссии по

# включению многоквартирных домов в

# муниципальную программу «Капитальный ремонт

многоквартирных домов на территории муниципального

образования «Яблоновское городское

поселение» на 2022-2024 гг.»

# Председатель комиссии – заместитель главы Администрации МО «Яблоновское городское поселение» А.А. Ловпаче

# Заместитель председателя комиссии – руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Р.В. Концевой

# Секретарь комиссии – ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля Администрации МО «Яблоновское городское поселение» В.В. Воронцов

# Члены комиссии:

# - руководитель социально-экономического отдела Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Ж.З. Гоова;

# - руководитель финансового отдела Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Т.А. Кат;

# - руководитель общего отдела Администрации МО «Яблоновское городское поселение» З.Р. Чуяко;

# - руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Р.А. Берзегов;

- руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО «Яблоновское городское поселение» А.Р. Хадипаш.

# Приложение № 2

# к постановлению Администрации МО

# «Яблоновское городское поселение»

# от «14» сентября 2021 г. № 870

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЯБЛОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

НА 2022-2024 ГОДЫ"

Для целей настоящей муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 годы» (далее - Программа) используются понятия:

- капитальный ремонт многоквартирного дома – проведение предусмотренных настоящей Программой работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее имущество в многоквартирном доме), в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

## I. Паспорт муниципальной программы

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования "Яблоновское городское поселение" на 2022-2024 гг.» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение» |
| Разработчик Программы | Руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» |
| Цели и задачи Программы | Цели: - улучшение технического состояния многоквартирных домов; - создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан путем доведения технического состояния многоквартирных домов до нормативного. Задача: проведение капитального ремонта в 29-ти многоквартирных домах, включенных в Программу на основании решения комиссии по отбору многоквартирных домов с использованием средств некоммерческой организации «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | Выполнение капитального ремонта в 29-ти многоквартирных домах (согласно приложениям № 3, № 4, № 5 к Программе) |
| Сроки реализации Программы | 2022-2024 гг. |
| Перечень основных мероприятий | - Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно приложениям № 3, № 4, № 5 к Программе; - проведение агитационно-разъяснительной работы с населением путем размещения информации, связанной с разработкой и реализацией Программы, во всех доступных средствах массовой информации |
| Исполнители основных мероприятий | Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»; Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Средства некоммерческой организации «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» - 108 663 441,0 руб. |
| Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы | Организацию управления и общий контроль за выполнением Программы осуществляет некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение» |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение технического состояния в 29-ти многоквартирных домах, создание безопасных и благоприятных условий для проживания 1934 человек |

## II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

В рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2008-2014 гг. отремонтированы 23 многоквартирных дома. Несмотря на это, потребность в проведении работ по капитальному ремонту все еще существует.

За счет средств Некоммерческой организации «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» с 2017 по 2019 год выполнены работы по капитальному ремонту 9 многоквартирных домов, с 2020 по 2021 в  выполнены работы по капитальному ремонту 15 многоквартирных домов.

Согласно муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 гг.» планируется провести капитальный ремонт в 29-ти многоквартирных домах, согласно приложениям № 3, № 4, № 5.

В 2022 году планируется отремонтировать 9, в 2023 году 10, в 2024 году 10 многоквартирных домов за счет средств Некоммерческой организации «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Реализация муниципальной программы в 2022-2024 гг. предусматривается за счет средств некоммерческой организации «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Согласно ст. 169 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капительный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Согласно Постановлению кабинета министров Республики Адыгея от 21 ноября 2013 г. № 270 «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»:

установить, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2014 год составляет:

1) 5,3 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц в многоквартирных домах, оборудованных лифтом;

2) 4,1 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц в многоквартирных домах, не оборудованных лифтом.

Согласно Постановлению кабинета министров Республики Адыгея от 22 декабря 2014 г. № 308 «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2015 год»:

Установить, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2015 год, рассчитанный с использованием сведений для расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, составляет:

1) 5,62 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц в многоквартирных домах, оборудованных лифтом;

2) 4,35 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц в многоквартирных домах, не оборудованных лифтом.

Согласно Постановлению кабинета министров Республики Адыгея от 10 ноября 2015 г. № 245 «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2016 год»:

Установить, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2016 год, рассчитанный с использованием сведений для расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее - сведения), предусмотренных приложением к настоящему постановлению, составляет:

1) 6,27 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц в многоквартирных домах, оборудованных лифтом;

2) 4,93 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц в многоквартирных домах, не оборудованных лифтом.

Согласно Постановлению кабинета министров Республики Адыгея от 19 октября 2016 г. № 195 «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год»:

1. Установить, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год, рассчитанный с использованием сведений для расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, составляет:

1) 6,27 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц в многоквартирных домах, оборудованных лифтом;

2) 4,93 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц в многоквартирных домах, не оборудованных лифтом.

Согласно Постановлению кабинета министров Республики Адыгея от 23 ноября 2017 г. № 205 «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2018 год»:

Установить, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2018 год, рассчитанный с использованием сведений для расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, составляет:

1) 6,58 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц в многоквартирных домах, оборудованных лифтом;

2) 5,18 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц в многоквартирных домах, не оборудованных лифтом.

Согласно Постановлению кабинета министров Республики Адыгея от 03 декабря 2018 г. № 259 «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2019 год»:

Установить, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2019 год, рассчитанный с использованием сведений для расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, составляет:

1) 6,85 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц в многоквартирных домах, оборудованных лифтом;

2) 5,40 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц в многоквартирных домах, не оборудованных лифтом.

Согласно Постановлению кабинета министров Республики Адыгея от 28 ноября 2019 г. № 280 «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2020 год»:

Установить, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2020 год, рассчитанный с использованием сведений для расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, составляет:

1) 7,50 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц в многоквартирных домах, оборудованных лифтом;

2) 6,10 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц в многоквартирных домах, не оборудованных лифтом.

Согласно Постановлению кабинета министров Республики Адыгея от 6 ноября 2020 г. № 214  «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2021 год»:

Установить, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2021 год, рассчитанный с использованием сведений для расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, составляет:

1) 7,85 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц в многоквартирных домах, оборудованных лифтом;

2) 6,40 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц в многоквартирных домах, не оборудованных лифтом.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда МО «Яблоновское городское поселение» обусловлено неэффективностью системы управления многоквартирными домами, недостаточным объемом финансовых ресурсов, направленных на его содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, большой степенью износа оборудования и инженерных сетей и как следствие низким качеством предоставленных жилищно-коммунальных услуг. При этом недостаточный объем инвестиций не позволяет своевременно выполнять капитальный ремонт многоквартирных домов, что приводит к дальнейшему снижению надежности жилых зданий и инженерных сетей.

Для решения указанных проблем необходима согласованность действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, некоммерческой организации «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», собственников помещений в многоквартирных домах.

В связи с высокой социальной значимостью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов, требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта, упорядочение мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, а также учитывая большие финансовые затраты, необходимые для проведения капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» и невозможностью единовременно решить данный вопрос в полном объеме, существующую проблему необходимо решать программными методами.

## III. Цели и задачи Программы

Программа подготовлена исходя из анализа существующего состояния многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение», и основными ее целями являются:

- улучшение технического состояния многоквартирных домов;

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан путем доведения технического состояния многоквартирных домов до нормативного.

Для достижения целей Программы необходимо провести капитальный ремонт 29-ти многоквартирных домов, включенных в Программу на основании решения комиссии по отбору многоквартирных домов с использованием средств Некоммерческой организации «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

## IV. Целевые индикаторы Программы и их значения

Целевым индикатором Программы является количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт.

В период реализации программы планируется выполнить работы по капитальному ремонту (согласно приложениям № 3, № 4, № 5 к Программе) в 29-ти многоквартирных домах.

## V. Срок реализации Программы

Настоящая Программа рассчитана на 2022-2024 гг.

## VI. Перечень многоквартирных домов,

подлежащих капитальному ремонту, услуг и (или) работ

по капитальному ремонту, плановый период проведения

капитального ремонта

В Программу включены все многоквартирные дома, расположенные на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение», за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, услуг и (или) работ по капитальному ремонту, плановый период проведения капитального ремонта приведен далее по тексту.

Перенос сроков капитальных ремонтов, указанных в Программе, на более ранние сроки осуществляется в рамках формирования краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации Программы и ежегодной актуализации Программы с учетом фактического состояния жилого фонда, уточнения фактических межремонтных сроков объектов общего имущества в многоквартирных домах на основе оценки необходимости проведения ремонта, а также на основании критериев отбора многоквартирных домов в перечень домов, включаемых в Программу.

Согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российский Федерации №12315-А4/04 от 07 июля 2014г. «Об отдельных вопросах, возникающих в связи с реализацией законодательства Российской федерации по вопросам организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» дома блокированной застройки не подлежат включению в муниципальную программу капитального ремонта.

Критериями отбора многоквартирных домов в перечень домов, включаемых в Программу, являются:

1) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;

2) дата последнего проведения капитального ремонта многоквартирного дома;

2) техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме;

3) финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (полнота поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме).

|  | Таблица 1 |
| --- | --- |
| Полнота поступлений взносов на капитальный ремонт, % | Баллы в зависимости от полноты поступлений взносов на капитальный ремонт |
| 0 | 0 |
| 0,1-4,9 | 1 |
| 5-9,9 | 2 |
| 10-14,9 | 3 |
| 15-19,9 | 4 |
| 20-24,9 | 5 |
| 25-29,9 | 6 |
| 30-34,9 | 7 |
| 35-39,9 | 8 |
| 40-44,9 | 9 |
| 45-49,9 | 10 |
| 50-54,9 | 11 |
| 55-59,9 | 12 |
| 60-64,9 | 13 |
| 65-69,9 | 14 |
| 70-74,9 | 15 |
| 75-79,9 | 16 |
| 80-84,9 | 17 |
| 85-89,9 | 18 |
| 90-94,9 | 19 |
| 95-100 | 20 |

|  | Таблица 2 |
| --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | Баллы в зависимости от года ввода в эксплуатацию МКД |
| 1945-1955 | 7 |
| 1956-1965 | 6 |
| 1966-1975 | 5 |
| 1976-1985 | 4 |
| 1986-1995 | 3 |
| 1996-2005 | 2 |
| 2006-2019 | 1 |
|  | Таблица 3 |
| Год последнего проведения капитального ремонта МКД | Баллы в зависимости от года последнего проведения капитального ремонта МКД |
| 2009 | 5 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| не проводился | 10 |
|  | Таблица 4 |
| Техническое состояние | Баллы в зависимости от технического состояния |
| Отличное | 1 |
| Хорошее | 2 |
| Удовлетворительное | 3 |
| Неудовлетворительное | 4 |
| Ветхое | 5 |

Таблица 5

| № п/п | Адрес МКД | Год постройки | Процент собираемости | Год последнего проведения капитального ремонта МКД | Техническое состояние | Баллы в зависимости от года ввода в эксплуатацию МКД | Баллы в зависимости от года последнего проведения капитального ремонта МКД | Баллы в зависимости от полноты поступлений взносов на капитальный ремонт | Баллы в зависимости от технического состояния | Итого баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Дорожная, 3Б | 1966 | 90 | не проводился | неудовлетворительное | 5 | 10 | 19 | 4 | 38 |
| 2 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Андрухаева, 49 | 1969 | 95 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 20 | 3 | 38 |
| 3 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Дорожная, 3А | 1966 | 83 | не проводился | неудовлетворительное | 5 | 10 | 18 | 4 | 37 |
| 4 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Дорожная, 216 | 1991 | 95 | не проводился | неудовлетворительное | 3 | 10 | 20 | 4 | 37 |
| 5 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 39/3 | 1972 | 89 | не проводился | неудовлетворительное | 5 | 10 | 18 | 4 | 37 |
| 6 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Железнодорожная, 17 | 1970 | 86 | не проводился | неудовлетворительное | 5 | 10 | 18 | 4 | 37 |
| 7 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Железнодорожная, 9 | 1974 | 86 | не проводился | неудовлетворительное | 5 | 10 | 18 | 4 | 37 |
| 8 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 119 | 1976 | 91 | не проводился | неудовлетворительное | 4 | 10 | 19 | 4 | 37 |
| 9 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 43 | 1979 | 90 | не проводился | неудовлетворительное | 4 | 10 | 19 | 4 | 37 |
| 10 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Железнодорожная, 7Б | 1971 | 89 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 18 | 3 | 36 |
| 11 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 41/1 | 1983 | 85 | не проводился | неудовлетворительное | 4 | 10 | 18 | 4 | 36 |
| 11 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 39/1 | 1972 | 80 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 17 | 3 | 35 |
| 12 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Титова, 64 | 1987 | 85 | не проводился | неудовлетворительное | 3 | 10 | 18 | 4 | 35 |
| 14 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 33в | 1971 | 81 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 17 | 3 | 35 |
| 15 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 33а | 1972 | 84 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 17 | 3 | 35 |
| 16 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 33г | 1973 | 80 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 17 | 3 | 35 |
| 17 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Андрухаева, 59а | 1979 | 84 | не проводился | неудовлетворительное | 4 | 10 | 17 | 4 | 35 |
| 18 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Энгельса, 24 | 1984 | 86 | не проводился | удовлетворительное | 4 | 10 | 18 | 3 | 35 |
| 19 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Заводская, 34 | 1964 | 71 | не проводился | неудовлетворительное | 6 | 10 | 15 | 4 | 35 |
| 20 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Лаухина, 4 | 1989 | 85 | не проводился | удовлетворительное | 3 | 10 | 18 | 3 | 34 |
| 21 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Энгельса, 14 | 1972 | 78 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 16 | 3 | 34 |
| 22 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Калинина, 4 | 1975 | 79 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 16 | 3 | 34 |
| 23 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Железнодорожная, 3/1 | 1969 | 79 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 16 | 3 | 34 |
| 24 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Железнодорожная, 18 | 1972 | 76 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 16 | 3 | 34 |
| 25 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Железнодорожная, 11 | 1974 | 79 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 16 | 3 | 34 |
| 26 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Калинина, 6 | 1975 | 78 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 16 | 3 | 34 |
| 27 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Лаухина, 9 | 1989 | 88 | не проводился | удовлетворительное | 3 | 10 | 18 | 3 | 34 |
| 28 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Дорожная, 214 | 1993 | 87 | не проводился | удовлетворительное | 3 | 10 | 18 | 3 | 34 |
| 29 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Дорожная, 61 | 1978 | 84 | не проводился | удовлетворительное | 4 | 10 | 17 | 3 | 34 |
| 30 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Дорожная, 214/1 | 1995 | 84 | не проводился | удовлетворительное | 3 | 10 | 17 | 3 | 33 |
| 31 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Железнодорожная, 5 | 1967 | 73 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 15 | 3 | 33 |
| 32 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Калинина, 2 | 1974 | 74 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 15 | 3 | 33 |
| 33 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Дорожная, 63 | 1980 | 78 | не проводился | удовлетворительное | 4 | 10 | 16 | 3 | 33 |
| 34 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Совхозная, 6 | 1995 | 89 | не проводился | хорошее | 3 | 10 | 18 | 2 | 33 |
| 35 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Железнодорожная, 4 | 1966 | 74 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 15 | 3 | 33 |
| 36 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Железнодорожная, 3 | 1972 | 73 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 15 | 3 | 33 |
| 37 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Кочубея, 15 | 1974 | 74 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 15 | 3 | 33 |
| 38 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Титова, 66 | 1975 | 72 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 15 | 3 | 33 |
| 39 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 135 | 1986 | 83 | не проводился | удовлетворительное | 3 | 10 | 17 | 3 | 33 |
| 40 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 137 | 1986 | 84 | не проводился | удовлетворительное | 3 | 10 | 17 | 3 | 33 |
| 41 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 45 | 1986 | 83 | не проводился | удовлетворительное | 3 | 10 | 17 | 3 | 33 |
| 42 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 47 | 1988 | 84 | не проводился | удовлетворительное | 3 | 10 | 17 | 3 | 33 |
| 43 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Кочубея, 7 | 1991 | 83 | не проводился | удовлетворительное | 3 | 10 | 17 | 3 | 33 |
| 44 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Железнодорожная, 7 | 1971 | 72 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 15 | 3 | 33 |
| 45 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. К.Маркса, 12/1 | 1976 | 78 | не проводился | удовлетворительное | 4 | 10 | 16 | 3 | 33 |
| 46 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. К.Маркса, 14/1 | 1976 | 79 | не проводился | удовлетворительное | 4 | 10 | 16 | 3 | 33 |
| 47 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Пушкина, 19 | 1989 | 76 | не проводился | удовлетворительное | 3 | 10 | 17 | 3 | 33 |
| 48 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Пушкина, 17 | 1990 | 82 | не проводился | удовлетворительное | 3 | 10 | 17 | 3 | 33 |
| 49 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 144/1, корп. 3 | 2014 | 98 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 20 | 1 | 32 |
| 50 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Кочубея, 5 | 1986 | 75 | не проводился | удовлетворительное | 3 | 10 | 16 | 3 | 32 |
| 51 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Лаухина, 5 | 1986 | 79 | не проводился | удовлетворительное | 3 | 10 | 16 | 3 | 32 |
| 52 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Лаухина, 8 | 1989 | 77 | не проводился | удовлетворительное | 3 | 10 | 16 | 3 | 32 |
| 53 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Лаухина, 7 | 1992 | 82 | не проводился | хорошее | 3 | 10 | 17 | 2 | 32 |
| 54 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Железнодорожная, 19 | 1971 | 54 | не проводился | ветхое | 5 | 10 | 11 | 5 | 31 |
| 55 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Дорожная, 3 | 1966 | 55 | не проводился | неудовлетворительное | 5 | 10 | 12 | 4 | 31 |
| 56 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Заводская, 36/1 | 1974 | 57 | не проводился | неудовлетворительное | 5 | 10 | 12 | 4 | 31 |
| 57 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Кочубея, 13 | 1974 | 63 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 13 | 3 | 31 |
| 58 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 117 | 1975 | 64 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 13 | 3 | 31 |
| 59 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 29 | 1991 | 72 | не проводился | удовлетворительное | 3 | 10 | 15 | 3 | 31 |
| 60 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 39/1 | 1982 | 95 | 2009 | хорошее | 4 | 5 | 20 | 2 | 31 |
| 61 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 23 | 1973 | 98 | 2010 | хорошее | 5 | 4 | 20 | 2 | 31 |
| 62 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Ленина, 58 | 1976 | 54 | не проводился | неудовлетворительное | 4 | 10 | 11 | 4 | 29 |
| 63 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 148, корп. 3 | 2008 | 84 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 17 | 1 | 29 |
| 64 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 148, корп. 5 | 2008 | 81 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 17 | 1 | 29 |
| 65 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 148/1, корп. 5 | 2009 | 84 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 17 | 1 | 29 |
| 66 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 161 | 2010 | 81 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 17 | 1 | 29 |
| 67 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Н.С.Кобцевой, 1, корпус 1 | 2010 | 84 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 17 | 1 | 29 |
| 68 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Н.С.Кобцевой, 1, корпус 2 | 2010 | 83 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 17 | 1 | 29 |
| 69 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Лаухина, 2 | 2010 | 81 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 17 | 1 | 29 |
| 70 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Н.С.Кобцевой, 1, корпус 6 | 2011 | 83 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 17 | 1 | 29 |
| 71 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Совхозная, 20/1 | 2011 | 81 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 17 | 1 | 29 |
| 72 | Поселок городского типа Яблоновский, 2-й пер. Первомайский, 11 | 2011 | 82 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 17 | 1 | 29 |
| 73 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 144/1, корп. 2 | 2012 | 81 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 17 | 1 | 29 |
| 74 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 161/2 | 2012 | 82 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 17 | 1 | 29 |
| 75 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 88, корп. 5 | 2012 | 84 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 17 | 1 | 29 |
| 76 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Тургеневское шоссе, 1Д, корпус 1 | 2013 | 82 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 17 | 1 | 29 |
| 77 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. К.Маркса, 1а | 1969 | 51 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 11 | 3 | 29 |
| 78 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Чапаева, 10 | 1978 | 89 | 2009 | хорошее | 4 | 5 | 18 | 2 | 29 |
| 79 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Чапаева, 10/1 | 1978 | 88 | 2009 | хорошее | 4 | 5 | 18 | 2 | 29 |
| 80 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 39/2 | 1972 | 98 | 2014 | хорошее | 5 | 2 | 20 | 2 | 29 |
| 81 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Дорожная, 3/1 | 1966 | 43 | не проводился | неудовлетворительное | 5 | 10 | 9 | 4 | 28 |
| 82 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 148/1, корп. 11 | 2008 | 77 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 83 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 148/1, корп. 6 | 2008 | 76 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 84 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 148/1, корп. 9 | 2008 | 75 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 85 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 148, корп. 4 | 2008 | 76 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 86 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Н.С.Кобцевой, 1, корпус 3 | 2010 | 75 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 87 | Поселок городского типа Яблоновский, 2-й пер. Первомайский, 17/1 | 2011 | 79 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 88 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 88, корп. 1 | 2011 | 75 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 89 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 94, корп. 3 | 2011 | 78 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 90 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Шовгенова, 62/3 | 2011 | 78 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 91 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 88, корп. 7 | 2012 | 76 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 92 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Теучежа, 20 | 2012 | 76 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 93 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 144/1, корп. 6 | 2013 | 75 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 94 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 157/1 | 2013 | 79 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 95 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 55 | 2013 | 77 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 96 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Солнечная, 55/1, корпус 1 | 2013 | 75 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 97 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Солнечная, 55/1, корпус 10 | 2013 | 78 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 98 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Солнечная, 55/1, корпус 2 | 2013 | 78 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 99 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Солнечная, 55/1, корпус 3 | 2013 | 76 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 100 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Лаухина, 17/1 | 2014 | 77 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 16 | 1 | 28 |
| 101 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 27 | 1970 | 49 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 10 | 3 | 28 |
| 102 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 39/2 | 1984 | 85 | 2010 | хорошее | 4 | 4 | 18 | 2 | 28 |
| 103 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Лаухина, 17 | 1989 | 92 | 2010 | хорошее | 3 | 4 | 19 | 2 | 28 |
| 104 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Лаухина, 11 | 1994 | 64 | не проводился | хорошее | 3 | 10 | 13 | 2 | 28 |
| 105 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 148/1 корп. 1 | 2008 | 70,88 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 106 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 148/1 корп. 2 | 2008 | 74,77 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 107 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 148/1 корп. 3 | 2008 | 74,97 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 108 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 148/1 корп. 8 | 2008 | 74,52 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 109 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 155/1Д | 2010 | 73,82 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 110 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Кобцевой Н.С., 1 корпус 4 | 2010 | 70,79 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 111 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Лаухина, 13 | 2010 | 74,61 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 112 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Кобцевой Н.С., 1 корпус 9 | 2011 | 74,72 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 113 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 88 корп. 2 | 2012 | 71,68 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 114 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 88 корп. 3 | 2012 | 73,42 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 115 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 88 корп. 6 | 2012 | 74,59 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 116 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 144/1 корп. 5 | 2013 | 72,11 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 117 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 144/1 корп. 8 | 2013 | 74,43 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 118 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 157/2 | 2013 | 72,14 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 119 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 161/3 | 2013 | 74,01 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 120 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55/1 корп. 11 | 2013 | 74,95 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 121 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55/1 корп. 4 | 2013 | 73,38 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 122 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 155/1В | 2014 | 72,50 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 15 | 1 | 27 |
| 123 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Ленина, 53/3 | 1976 | 46,12 | не проводился | удовлетворительное | 4 | 10 | 10 | 3 | 27 |
| 124 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 131 | 1984 | 82,37 | 2010 | хорошее | 4 | 4 | 17 | 2 | 27 |
| 125 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Андрухаева, 43 | 1968 | 85,26 | 2013 | хорошее | 5 | 2 | 18 | 2 | 27 |
| 126 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Железнодорожная, 16 | 1970 | 85,06 | 2013 | хорошее | 5 | 2 | 18 | 2 | 27 |
| 127 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 142 | 1975 | 91,63 | 2016 | хорошее | 5 | 1 | 19 | 2 | 27 |
| 128 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Заводская, 14 | 1965 | 94,93 | 2017 | хорошее | 6 | 0 | 19 | 2 | 27 |
| 129 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 115 | 1974 | 98,72 | 2020 | хорошее | 5 | 0 | 20 | 2 | 27 |
| 130 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Андрухаева, 53 | 1961 | 94,11 | 2021 | хорошее | 6 | 0 | 19 | 2 | 27 |
| 131 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Энгельса, 16 | 1972 | 96,97 | 2021 | хорошее | 5 | 0 | 20 | 2 | 27 |
| 132 | Поселок городского типа Яблоновский 1-й пер. Гагарина, 3 | 2006 | 69,95 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 14 | 1 | 26 |
| 133 | Поселок городского типа Яблоновский 1-й пер. Гагарина, 1/1 | 2007 | 66,53 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 14 | 1 | 26 |
| 134 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 148/1 корп. 7 | 2008 | 69,94 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 14 | 1 | 26 |
| 135 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 148/1 корп. 4 | 2009 | 65,62 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 14 | 1 | 26 |
| 136 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 155Д | 2010 | 69,98 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 14 | 1 | 26 |
| 137 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 144/1 корп. 1 | 2011 | 65,04 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 14 | 1 | 26 |
| 138 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Кобцевой Н.С., 1 корп. 8 | 2011 | 67,86 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 14 | 1 | 26 |
| 139 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 94 корп. 2 | 2011 | 66,05 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 14 | 1 | 26 |
| 140 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 161/4 | 2013 | 69,19 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 14 | 1 | 26 |
| 141 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 190 корп. 1 | 2013 | 69,80 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 14 | 1 | 26 |
| 142 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55/1 корп. 12 | 2013 | 68,23 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 14 | 1 | 26 |
| 143 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55/1 корп. 5 | 2013 | 69,49 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 14 | 1 | 26 |
| 144 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55/1 корп. 8 | 2013 | 68,16 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 14 | 1 | 26 |
| 145 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55/1 корп. 9 | 2013 | 67,52 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 14 | 1 | 26 |
| 146 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 152 | 2015 | 65,10 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 14 | 1 | 26 |
| 147 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Железнодорожная, 2 | 1971 | 35,25 | не проводился | удовлетворительное | 5 | 10 | 8 | 3 | 26 |
| 148 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Железнодорожная, 15 | 1971 | 71,61 | 2010 | хорошее | 5 | 4 | 15 | 2 | 26 |
| 149 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Андрухаева, 45 | 1966 | 82,82 | 2013 | хорошее | 5 | 2 | 17 | 2 | 26 |
| 150 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 25 | 1971 | 80,90 | 2013 | хорошее | 5 | 2 | 17 | 2 | 26 |
| 151 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 123 | 1976 | 86,81 | 2014 | хорошее | 4 | 2 | 18 | 2 | 26 |
| 152 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 125 | 1974 | 88,55 | 2015 | хорошее | 5 | 1 | 18 | 2 | 26 |
| 153 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 41 | 1976 | 90,93 | 2016 | хорошее | 4 | 1 | 19 | 2 | 26 |
| 154 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 129 | 1980 | 97,82 | 2018 | хорошее | 4 | 0 | 20 | 2 | 26 |
| 155 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Пушкина, 39 | 1967 | 90,49 | 2019 | хорошее | 5 | 0 | 19 | 2 | 26 |
| 156 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Заводская, 9 | 1985 | 98,92 | 2019 | хорошее | 4 | 0 | 20 | 2 | 26 |
| 157 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 109 | 1973 | 93,60 | 2020 | хорошее | 5 | 0 | 19 | 2 | 26 |
| 158 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 127 | 1980 | 97,49 | 2020 | хорошее | 4 | 0 | 20 | 2 | 26 |
| 159 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 133 | 1985 | 96,51 | 2020 | хорошее | 4 | 0 | 20 | 2 | 26 |
| 160 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Заводская, 32 | 1960 | 89,73 | 2021 | хорошее | 6 | 0 | 18 | 2 | 26 |
| 161 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Заводская, 11 | 1961 | 89,12 | 2021 | хорошее | 6 | 0 | 18 | 2 | 26 |
| 162 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Пушкина, 52/1 | 1967 | 94,84 | 2021 | хорошее | 5 | 0 | 19 | 2 | 26 |
| 163 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Кочубея, 14 | 1974 | 92,76 | 2021 | хорошее | 5 | 0 | 19 | 2 | 26 |
| 164 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 148/1 корп. 10 | 2008 | 64,03 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 13 | 1 | 25 |
| 165 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Теучежа, 22/2 | 2008 | 61,87 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 13 | 1 | 25 |
| 166 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 155 корп. 4 | 2010 | 64,42 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 13 | 1 | 25 |
| 167 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 88 корп. 4 | 2012 | 62,53 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 13 | 1 | 25 |
| 168 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 159 корп. 3 | 2013 | 64,65 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 13 | 1 | 25 |
| 169 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 88/2 корп. 1 | 2013 | 63,39 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 13 | 1 | 25 |
| 170 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Луговая, 3/6А | 2013 | 61,84 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 13 | 1 | 25 |
| 171 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55/1 корп. 7 | 2013 | 62,19 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 13 | 1 | 25 |
| 172 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55 корп. 19 | 2014 | 62,81 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 13 | 1 | 25 |
| 173 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Шоссейная, 63 корп. 1 | 2014 | 63,10 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 13 | 1 | 25 |
| 174 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Тургеневское шоссе, 1Д корп. 4 | 2015 | 64,40 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 13 | 1 | 25 |
| 175 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Карла Маркса, 1Б | 1970 | 76,40 | 2013 | хорошее | 5 | 2 | 16 | 2 | 25 |
| 176 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Андрухаева, 47 | 1971 | 78,56 | 2013 | хорошее | 5 | 2 | 16 | 2 | 25 |
| 177 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 111 | 1974 | 89,38 | 2019 | хорошее | 5 | 0 | 18 | 2 | 25 |
| 178 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 121 | 1975 | 89,77 | 2021 | хорошее | 5 | 0 | 18 | 2 | 25 |
| 179 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 148 корп. 2 | 2008 | 56,07 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 12 | 1 | 24 |
| 180 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 148 корп. 1 | 2008 | 57,64 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 12 | 1 | 24 |
| 181 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 155 корп. 1 | 2008 | 56,27 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 12 | 1 | 24 |
| 182 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Теучежа, 22/3 | 2008 | 58,64 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 12 | 1 | 24 |
| 183 | Поселок городского типа Яблоновский 1-й пер. Гагарина, 4 корп. 2 | 2010 | 59,72 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 12 | 1 | 24 |
| 184 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 156 | 2010 | 56,24 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 12 | 1 | 24 |
| 185 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 94 корп. 1 | 2010 | 58,42 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 12 | 1 | 24 |
| 186 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 88/2 корп. 2 | 2013 | 57,29 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 12 | 1 | 24 |
| 187 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55/1 корп. 6 | 2013 | 59,87 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 12 | 1 | 24 |
| 188 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 41/2 | 1995 | 80,59 | 2014 | хорошее | 3 | 2 | 17 | 2 | 24 |
| 189 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 144/1, корп. 4 | 2014 | 59 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 12 | 1 | 24 |
| 190 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Шовгенова, 28/2 | 1983 | 89,21 | 2018 | хорошее | 4 | 0 | 18 | 2 | 24 |
| 191 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 46 | 1972 | 82,50 | 2019 | хорошее | 5 | 0 | 17 | 2 | 24 |
| 192 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Чибийская, 5 | 1991 | 93,87 | 2019 | хорошее | 3 | 0 | 19 | 2 | 24 |
| 193 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 140 | 1982 | 89,98 | 2020 | хорошее | 4 | 0 | 18 | 2 | 24 |
| 194 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Титова, 68 | 1976 | 88,14 | 2021 | хорошее | 4 | 0 | 18 | 2 | 24 |
| 195 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Теучежа, 22/1 | 2008 | 53,50 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 11 | 1 | 23 |
| 196 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 155 корп. 3 | 2010 | 52,21 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 11 | 1 | 23 |
| 197 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Кобцевой Н.С., 1 корп. 5 | 2010 | 50,82 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 11 | 1 | 23 |
| 198 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Майкопская, 2/3 | 2010 | 53,87 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 11 | 1 | 23 |
| 199 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 94 корп. 4 | 2011 | 53,58 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 11 | 1 | 23 |
| 200 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 159 корп. 1 | 2012 | 51,75 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 11 | 1 | 23 |
| 201 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 159 корп. 2 | 2013 | 54,17 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 11 | 1 | 23 |
| 202 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Луговая, 3А/4 | 2013 | 53,05 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 11 | 1 | 23 |
| 203 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Пушкина, 52 | 2013 | 52,69 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 11 | 1 | 23 |
| 204 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Шоссейная, 63 корп. 2 | 2013 | 52,11 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 11 | 1 | 23 |
| 205 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 88/2 корп. 5 | 2014 | 54,96 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 11 | 1 | 23 |
| 206 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 88/2 корп. 6 | 2014 | 50,13 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 11 | 1 | 23 |
| 207 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 88/2 корп. 7 | 2014 | 51,60 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 11 | 1 | 23 |
| 208 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Шовгенова, 28/1 | 1982 | 81,49 | 2017 | хорошее | 4 | 0 | 17 | 2 | 23 |
| 209 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 113 | 1974 | 76,86 | 2020 | хорошее | 5 | 0 | 16 | 2 | 23 |
| 210 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Кочубея, 12 | 1973 | 75,75 | 2021 | хорошее | 5 | 0 | 16 | 2 | 23 |
| 211 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 39 | 1979 | 72 | 2013 | хорошее | 4 | 2 | 15 | 2 | 23 |
| 212 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 139 | 2005 | 44,92 | не проводился | отличное | 2 | 10 | 9 | 1 | 22 |
| 213 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Гагарина, 148/2 | 2011 | 49,57 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 10 | 1 | 22 |
| 214 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 43А корп. 2 | 2013 | 48,05 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 10 | 1 | 22 |
| 215 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Королева, 2/1 | 2015 | 45,60 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 10 | 1 | 22 |
| 216 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Лаухина, 15 | 1989 | 74,97 | 2014 | хорошее | 3 | 2 | 15 | 2 | 22 |
| 217 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 190, корп. 2 | 2014 | 48 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 10 | 1 | 22 |
| 218 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 90 | 2013 | 41,71 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 9 | 1 | 21 |
| 219 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Чуц, 38/1 | 2013 | 43,59 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 9 | 1 | 21 |
| 220 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55 корп. 22 | 2014 | 40,20 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 9 | 1 | 21 |
| 221 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Железнодорожная, 14 | 1969 | 58,50 | 2013 | хорошее | 5 | 2 | 12 | 2 | 21 |
| 222 | Поселок городского типа Яблоновский 2-й пер. Первомайский, 15 | 2012 | 35,78 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 8 | 1 | 20 |
| 223 | Поселок городского типа Яблоновский 2-й пер. Первомайский, 18 | 2013 | 37,89 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 8 | 1 | 20 |
| 224 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 88/2 корп. 3 | 2013 | 36,63 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 8 | 1 | 20 |
| 225 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Майкопская, 36 | 2013 | 38,78 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 8 | 1 | 20 |
| 226 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 88/2 корп. 4 | 2014 | 38,13 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 8 | 1 | 20 |
| 227 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55 корп. 16 | 2014 | 39,45 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 8 | 1 | 20 |
| 228 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55 корп. 17 | 2014 | 38,33 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 8 | 1 | 20 |
| 229 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55 корп. 18 | 2014 | 38,93 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 8 | 1 | 20 |
| 230 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55 корп. 23 | 2014 | 37,40 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 8 | 1 | 20 |
| 231 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 88/2 корп. 12 | 2015 | 39,09 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 8 | 1 | 20 |
| 232 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Шоссейная, 63 корп. 3 | 2012 | 34,45 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 7 | 1 | 19 |
| 233 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Луговая, 3/3А | 2014 | 34,32 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 7 | 1 | 19 |
| 234 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55 корп. 20 | 2014 | 33,32 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 7 | 1 | 19 |
| 235 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55 корп. 25 | 2014 | 34,94 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 7 | 1 | 19 |
| 236 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Теучежа, 18 | 2014 | 33,21 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 7 | 1 | 19 |
| 237 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Космическая, 88/2 корп. 13 | 2015 | 33,39 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 7 | 1 | 19 |
| 238 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Лаухина, 4/2 | 2001 | 21,52 | не проводился | отличное | 2 | 10 | 5 | 1 | 18 |
| 239 | Поселок городского типа Яблоновский 1-й пер. Гагарина, 4/1 | 2010 | 28,08 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 6 | 1 | 18 |
| 240 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55 корп. 21 | 2014 | 21,93 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 5 | 1 | 17 |
| 241 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Краснодарская, 8/1 | 2014 | 17,06 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 4 | 1 | 16 |
| 242 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Солнечная, 55 корп. 24 | 2014 | 12,14 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 3 | 1 | 15 |
| 243 | Поселок городского типа Яблоновский ул. Полевая, 21/1 | 2014 | 5,34 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 2 | 1 | 14 |
| 244 | Поселок городского типа Яблоновский пер Гагарина, 1 | 2007 | 2,98 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 |
| 245 | Поселок городского типа Яблоновский, пер. Гагарина, 17 | 2010 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 246 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 155/1 З | 2010 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 247 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 155, корп. 2 | 2008 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 248 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 157/3 | 2013 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 250 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 159/1 | 2013 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 251 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 159/1 Б | 2013 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 252 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 159/1 В | 2013 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 253 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 159/1 Г | 2013 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 254 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 188/2, корпус 1 | 2016 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 255 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 188/2, корпус 2 | 2016 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 256 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 190/2, корпус 3 | 2015 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 257 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 190/4, корпус 5 | 2019 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 258 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 192, корпус 1 | 2018 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 259 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 192, корпус 2 | 2018 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 260 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 192, корпус 3 | 2018 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 261 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 192, корпус 4 | 2018 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 262 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 192, корпус 5 | 2018 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 263 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 192, корпус 6 | 2018 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 264 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Ленина, 17/1 | 2014 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 266 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Железнодорожная, 17/1 | 1974 | 0 | 2010 | удовлетворительное | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 267 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Пушкина, 58 | 2010 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 268 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Советская, 6 | 2011 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 269 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Солнечная, 43А, корпус 1 | 2013 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 270 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Солнечная, 43А, корпус 3 | 2013 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 271 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Солнечная, 43А, корпус 4 | 2013 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 272 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Чуца, 38/2 | 2013 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 273 | Поселок городского типа Яблоновский, 2-й пер. Первомайский, 13 | 2014 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 274 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Совхозная, 8в | 2009 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 275 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 88/2, корп. 11 | 2015 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 276 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 88/2, корп. 10 | 2015 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 277 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 88/2, корп. 9 | 2015 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 278 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 88/2, корп. 8 | 2015 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 279 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 88/2, корп. 15 | 2015 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 280 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 88/2, корп. 16 | 2015 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 281 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Космическая, 88/2, корп. 14 | 2015 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 282 | Поселок городского типа Яблоновский, 2-й пер. Первомайский, 12 | 2015 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 283 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Н.С.Кобцевой, 3, корпус 1 | 2015 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 284 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Н.С.Кобцевой, 3, корпус 2 | 2015 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 285 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Тургеневское шоссе, 1Д, корпус 3 | 2015 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 286 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Энемская, 18а | 2016 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 287 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Шоссейная, 63, корпус 5 | 2016 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 288 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Новороссийская, 2а | 2017 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 289 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Луговая, 7/5 | 2015 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 290 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Первомайская, 37/3 | 2015 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 291 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Чуца, 38 | 2016 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 292 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Солнечная, 57, корпус 1 | 2016 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 293 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Солнечная, 57, корпус 2 | 2016 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 294 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Солнечная, 57, корпус 3 | 2016 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 295 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Солнечная, 57, корпус 4 | 2016 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 296 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Солнечная, 57, корпус 5 | 2016 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 297 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Солнечная, 57, корпус 6 | 2016 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 298 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Шоссейная, 63, корпус 4 | 2016 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 299 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Первомайская, 40 | 2017 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 300 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Майкопская, 38 | 2017 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 301 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Шоссейная, 63, корпус 6 | 2017 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 302 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Шоссейная, 63, корпус 9 | 2017 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 303 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Шоссейная, 63, корпус 16 | 2017 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 304 | Поселок городского типа Яблоновский, 2-й пер. Первомайский, 16 | 2015 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 305 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Новороссийская, 7 | 2016 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 306 | Поселок городского типа Яблоновский, 2-й пер. Первомайский, 14 | 2016 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 307 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Шоссейная, 69/1, корпус 1 | 2017 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 308 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Шоссейная, 69/1, корпус 2 | 2017 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 309 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Шоссейная, 69/1, корпус 3 | 2018 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 310 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Шоссейная, 69/1, корпус 4 | 2018 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 311 | Поселок городского типа Яблоновский, 2-й пер. Первомайский, 7 | 2018 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 312 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Тургеневское шоссе, 1Г, корпус 6 | 2018 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 313 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Тургеневское шоссе, 1Г, корпус 2 | 2019 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 314 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Тургеневское шоссе, 1Г, корпус 1 | 2017 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 315 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Шоссейная, 63, корпус 10 | 2018 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 316 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Шоссейная, 63, корпус 13 | 2018 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 317 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Шоссейная, 63, корпус 14 | 2018 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 318 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Шоссейная, 70/1 | 2019 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 319 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 188/3, корпус 3 | 2018 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 320 | Поселок городского типа Яблоновский, ул. Гагарина, 188/3, корпус 4 | 2019 | 0 | не проводился | отличное | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок реализации | Объем финансирования программного мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно приложениям №2-5 к Программе | Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах, подрядные организации | 2022-2024 год | Средства некоммерческой организации «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» - 108 663 441,0 руб. | Улучшение технического состояния 29 многоквартирных домов; создание безопасных и благоприятных условий для проживания 1934 человека |
| 2 | Проведение агитационно-разъяснительной работы с населением путем размещения информации, связанной с разработкой и реализацией Программы, во всех доступных средствах массовой информации | Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение» | в течение всего периода реализации Программы | Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» -финансирование не требуется; Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»- собственные средства. | Повышение уровня информированности населения |

Таблица 6

Многоквартирные дома включены в Программу на основании решения комиссии по отбору многоквартирных домов для включения в Программу. Состав комиссии утвержден Постановлением главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 гг.» приведен в приложении № 2 к Программе.

## VII. Перечень основных мероприятий

и исполнителей Программы

Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройства выходов на кровлю, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ (Приложение № 3, № 5).

Исполнители определяются по результатам конкурса по выбору подрядной организации некоммерческой организацией «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

## VIII. Объем и источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств некоммерческой организации «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в размере 108 663 441,0 руб.

### Финансирование Программы

Таблица 7

| Сроки исполнения | Объем финансирования в рублях |
| --- | --- |
| 2022 | 30 148 904,0 |
| 2023 | 36 048 101,0 |
| 2024 | 42 466 436,0 |
| ИТОГО: | 108 663 441,0 |

## IX. Обоснование объема средств, необходимых для проведения

капитального ремонта многоквартирных домов

Расчет объема средств, необходимых для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе по комплексному капитальному ремонту и выборочному капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем многоквартирных домов, выполнен для многоквартирных домов, включенных в реестр многоквартирных домов по видам ремонта, приведенный в приложении №№ 2-5 к Программе, на основании сметных расчетов, рассчитанных базисно-индексным методом с применением территориальных единичных расценок с использованием индексов изменения сметной стоимости для Республики Адыгея.

## X. Механизм реализации Программы

Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах формируется на срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение», и включает в себя:

1) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу. В соответствии с нормативным правовым актом Правительства Республики Адыгея в муниципальную программу капитального ремонта могут не включаться многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает семьдесят процентов, и (или) многоквартирные дома, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом правительства Республики Адыгея. При этом не позднее чем через шесть месяцев со дня утверждения муниципальной программы капитального ремонта или принятия решения об исключении многоквартирных домов из такой программы нормативным правовым актом Правительства Республики Адыгея должны быть определены порядок, сроки проведения и источники финансирования реконструкции или сноса этих домов либо иных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и обеспечивающих жилищные права собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в этих домах. В соответствии с нормативным правовым актом Правительства Республики Адыгея в муниципальную программу капитального ремонта могут не включаться также дома, в которых имеется менее чем три квартиры;

2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

3) плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

4) иные сведения, подлежащие включению в региональную программу капитального ремонта в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Республики Адыгея.

3. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется в муниципальной программе капитального ремонта исходя из критериев, которые установлены законом Правительства Республики Адыгея и могут быть дифференцированы по муниципальным образованиям.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газоводоснабжения, водоотведения до границ раздела балансовой принадлежности указанных систем с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и ремонт систем вентиляции;

2) ремонт или замена лифтового оборудовлетворительноеания, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий;

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома, цокольных балок и перекрытий, включая утепление цокольного перекрытия.

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора собственники помещений в многоквартирном доме уплачивают взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных региональным оператором, в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

## XI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

и показатели социально-экономической эффективности

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня невыполненных обязательств (в натуральном объеме) по капитальному ремонту, как соотношение обязательств по капитальному ремонту, межремонтный срок по которым истек, к общему объему обязательств по капитальному ремонту;

- снижение объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта при отсутствии дефицита средств в фондах капитального ремонта.

## XII. Организационная схема управления и контроля

за реализацией Программы

Организацию управления и общий контроль за выполнением Программы осуществляет некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Контроль качества и объемов выполненных работ осуществляет некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» с привлечением строительно-технического надзора.

# Руководитель отдела ЖКХ, благоустройства

# и санитарного контроля Администрации

МО «Яблоновское городское поселение»                                                 Р.В. Концевой

# Приложение № 1

# к муниципальной программе «Капитальный ремонт

# многоквартирных домов муниципального

# образования «Яблоновское городское

# поселение» на 2022-2024 гг.»

# Состав комиссии по

# включению многоквартирных домов в

# муниципальную программу «Капитальный ремонт

многоквартирных домов муниципального образования

«Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 гг.»

# Председатель комиссии:

# Заместитель главы Администрации

# МО «Яблоновское городское поселение»                                           А.А. Ловпаче

# Заместитель председателя комиссии:

# руководитель

# отдела ЖКХ, благоустройства

# и санитарного контроля Администрации

# МО «Яблоновское городское поселение»                                           Р.В. Концевой

# Секретарь комиссии:

# ведущий специалист

# отдела ЖКХ, благоустройства

# и санитарного контроля Администрации

# МО «Яблоновское городское поселение»                                          В.В. Воронцов

# Члены комиссии:

# руководитель

# социально-экономического отдела

# Администрации МО «Яблоновское

# городское поселение»                                                                            Ж.З. Гоова

# руководитель

# финансового отдела Администрации

# МО «Яблоновское городское поселение»                                           Т.А. Кат

# руководитель

# общего отдела Администрации

# МО «Яблоновское городское поселение»                                           З.Р. Чуяко

# руководитель

# отдела муниципальной собственности

# и правового обеспечения Администрации

# МО «Яблоновское городское поселение»                                           Р.А. Берзегов

# руководитель

# отдела архитектуры, градостроительства

# и использования земель Администрации

# МО «Яблоновское городское поселение»                                          А.Р. Хадипаш

# Приложение № 2

# к муниципальной программе «Капитальный ремонт

# многоквартирных домов муниципального

# образования «Яблоновское городское

# поселение» на 2022-2024 гг.»

# Решение комиссии по

# включению многоквартирных домов в

# муниципальную программу «Капитальный ремонт

многоквартирных домов муниципального

образования «Яблоновское городское

поселение» на 2022-2024 гг.»

# Включить в муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 гг.» следующие многоквартирные дома:

# Таблица 1

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | помещений МКД: |  |  |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | собственности граждан, в том числе жилых помещений, находящихся в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| пгт. Яблоновский |
| 1 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 3Б | 1966 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 841,2 | 841,2 | 758,8 | 34 | 12.2022 |
| 2 | пгт. Яблоновский, ул. Андрухаева, 49 | 1969 | х | Панельные | 2 | 3 | 1261,0 | 1261,0 | 1135,3 | 48 | 12.2022 |
| 3 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 3А | 1966 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 702,0 | 702,0 | 672,3 | 32 | 12.2022 |
| 4 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 216 | 1991 | х | Каменные, кирпичные | 5 | 7 | 5 553,3 | 5 553,3 | 4905,3 | 197 | 12.2022 |
| 5 | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 39/3 | 1972 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 721,4 | 721,4 | 644,3 | 31 | 12.2022 |
| 6 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 17 | 1970 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 707,8 | 707,8 | 657.9 | 33 | 12.2022 |
| 7 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 9 | 1974 | х | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1106,2 | 1106,2 | 1023,3 | 48 | 12.2022 |
| 8 | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 119 | 1976 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 872,2 | 872,2 | 791,67 | 34 | 12.2022 |
| 9 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 43 | 1979 | х | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1691,8 | 1691,8 | 1538,6 | 65 | 12.2022 |
| 10 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 41/1 | 1983 | х | Панельные | 5 | 3 | 2247,6 | 2247,6 | 2043,3 | 90 | 12.2023 |
| 11 | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 39/1 | 1972 | х | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 955,2 | 955,2 | 879,3 | 41 | 12.2023 |
| 12 | пгт. Яблоновский, ул. Титова, 64 | 1987 | х | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1742,3 | 1742,3 | 1584,4 | 55 | 12.2023 |
| 13 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 7Б | 1971 | х | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1195,5 | 1195,5 | 1075,4 | 50 | 12.2023 |
| 14 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 33в | 1971 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1058,2 | 1058,2 | 952,3 | 42 | 12.2023 |
| 15 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 33а | 1972 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1051,1 | 1051,1 | 950,3 | 43 | 12.2023 |
| 16 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 33г | 1973 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1053,2 | 1053,2 | 950,6 | 42 | 12.2023 |
| 17 | пгт. Яблоновский, ул. Андрухаева, 59а | 1979 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 489,7 | 489,7 | 458,5 | 24 | 12.2023 |
| 18 | пгт. Яблоновский, ул. Энгельса, 24 | 1984 | х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3260,1 | 3260,1 | 3101,7 | 117 | 12.2023 |
| 19 | пгт. Яблоновский, ул. Заводская, 34 | 1964 | х | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2214,3 | 2214,3 | 2052,3 | 82 | 12.2023 |
| 20 | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина, 4 | 1989 | х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3115,4 | 3115,4 | 2865,4 | 126 | 12.2024 |
| 21 | пгт. Яблоновский, ул. Энгельса, 14 | 1972 | х | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1644,9 | 1644,9 | 1480,4 | 70 | 12.2024 |
| 22 | пгт. Яблоновский, ул. Калинина, 4 | 1975 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1026,9 | 1026,9 | 923,4 | 35 | 12.2024 |
| 23 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 3/1 | 1983 | х | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1672,7 | 1672,7 | 1540,0 | 54 | 12.2024 |
| 24 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 18 | 1972 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 877,1 | 877,1 | 805,0 | 32 | 12.2024 |
| 25 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 11 | 1974 | х | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1200,0 | 1200,0 | 1125,0 | 48 | 12.2024 |
| 26 | пгт. Яблоновский, ул. Калинина, 6 | 1975 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1026,0 | 1026,0 | 923,0 | 34 | 12.2024 |
| 27 | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина, 9 | 1989 | х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3344,2 | 3344,2 | 3009,6 | 130 | 12.2024 |
| 28 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 214 | 1993 | х | Каменные, кирпичные | 5 | 7 | 5317,0 | 5317,0 | 4576,5 | 168 | 12.2024 |
| 29 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 61 | 1978 | х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3261,0 | 3261,0 | 2822,0 | 129 | 12.2024 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 51 209,3 | 51 209,3 | 45 587,9 | 1934 |  |

# Председатель комиссии:

# Заместитель главы Администрации

# МО «Яблоновское городское поселение»                                          А.А. Ловпаче

# Заместитель председателя комиссии:

# Руководитель отдела ЖКХ, благоустройства

# и санитарного контроля Администрации

# МО «Яблоновское городское поселение»                                         Р.В. Концевой

# Секретарь комиссии:

# Ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства

# и санитарного контроля Администрации

# МО «Яблоновское городское поселение»                                        В.В. Воронцов

# Члены комиссии:

# руководитель

# социально-экономического отдела

# Администрации МО «Яблоновское

# городское поселение»                                                                            Ж.З. Гоова

# руководитель

# финансового отдела Администрации

# МО «Яблоновское городское поселение»                                           Т.А. Кат

# руководитель

# общего отдела Администрации

# МО «Яблоновское городское поселение»                                           З.Р. Чуяко

# руководитель

# отдела муниципальной собственности

# и правового обеспечения Администрации

# МО «Яблоновское городское поселение»                                           Р.А. Берзегов

# руководитель

# отдела архитектуры, градостроительства

# и использования земель Администрации

# МО «Яблоновское городское поселение»                                          А.Р. Хадипаш

# Приложение № 3

# к муниципальной программе «Капитальный ремонт

# многоквартирных домов муниципального

# образования «Яблоновское городское

поселение» на 2022-2024 гг.»

| Капитальный ремонт МКД на территории МО "Яблоновское городское поселение" на 2022-2024 гг. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| № п/п | Адрес дома | Год постройки | Общая стоимость, руб. | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, руб. | Ремонт крыши, руб. | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, руб. | Ремонт фасада, руб. | Ремонт подвальных помещений, руб. | Ремонт фундамента, руб. | Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб. |
| 2022 год |
| 1 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 3Б | 1966 | 2 298 596,0 | - | 1 298 596,0 | 400 000,0 | - | - | - | 600 000,0 |
| 2 | пгт. Яблоновский, ул. Андрухаева, 49 | 1969 | 3 495 790,0 | - | 1 795 790,0 | 400 000,0 | 600 000,0 | - | - | 700 000,0 |
| 3 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 3А | 1966 | 2 280 053,0 | - | 1 280 053,0 | 400 000,0 | - | - | - | 600 000,0 |
| 4 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 216 | 1991 | 7 714 218,0 | - | 5 014 218,0 | 700 000,0 | - | - | - | 2 000 000,0 |
| 5 | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 39/3 | 1972 | 2 626 141,0 | - | 1 626 141,0 | 400 000,0 | - | - | - | 600 000,0 |
| 6 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 17 | 1970 | 3 278 733,0 | - | 1 678 733,0 | 400 000,0 | 600 000,0 | - | - | 600 000,0 |
| 7 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 9 | 1974 | 2 757 980,0 | - | 1 657 980,0 | 400 000,0 | - | - | - | 700 000,0 |
| 8 | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 119 | 1976 | 2 702 129,0 | - | 1 702 129,0 | 400 000,0 | - | - | - | 600 000,0 |
| 9 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 43 | 1979 | 2 995 264,0 | - | 1 695 264,0 | 500 000,0 | - | - | - | 800 000,0 |
|  | Итого 2022 год |  | 30 148 904,0 | 0,0 | 17 748 904,0 | 4 000 000,0 | 1 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 200 000,0 |
| 2023 год |
| 1 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 41/1 | 1983 | 3 870 526,0 | - | 1 670 526,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | - | - | 1 000 000,0 |
| 2 | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 39/1 | 1972 | 2 509 828,0 | - | 1 509 828,0 | 400 000,0 | - | - | - | 600 000,0 |
| 3 | пгт. Яблоновский, ул. Титова, 64 | 1987 | 4 501 175,0 | - | 2 751 175,0 | 550 000,0 | - | - | - | 1 200 000,0 |
| 4 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 7Б | 1971 | 2 757 055,0 | - | 1 757 055,0 | 400 000,0 | - | - | - | 600 000,0 |
| 5 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 33в | 1971 | 3 331 813,0 | - | 1 731 813,0 | 400 000,0 | 600 000,0 | - | - | 600 000,0 |
| 6 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 33а | 1972 | 2 720 469,0 | - | 1 720 469,0 | 400 000,0 | - | - | - | 600 000,0 |
| 7 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 33г | 1973 | 2 712 332,0 | - | 1 712 332,0 | 400 000,0 | - | - | - | 600 000,0 |
| 8 | пгт. Яблоновский, ул. Андрухаева, 59а | 1979 | 2 241 536,0 | - | 1 341 536,0 | 400 000,0 | - | - | - | 500 000,0 |
| 9 | пгт. Яблоновский, ул. Энгельса, 24 | 1984 | 5 008 966,0 | - | 2 908 966,0 | 600 000,0 | - | - | - | 1 500 000,0 |
| 10 | пгт. Яблоновский, ул. Заводская, 34 | 1964 | 6 394 401,0 | - | 2 594 401,0 | 600 000,0 | 1 500 000,0 | - | - | 1 700 000,0 |
|  | Итого 2023 год |  | 36 048 101,0 | 0,0 | 19 698 101,0 | 4 750 000,0 | 2 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 8 900 000,0 |
| 2024 год |
| 1 | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина, 4 | 1989 | 5 099 558,0 | - | 2 699 558,0 | 700 000,0 | - | - | - | 1 700 000,0 |
| 2 | пгт. Яблоновский, ул. Энгельса, 14 | 1972 | 3 589 690,0 | - | 2 439 690,0 | 450 000,0 | - | - | - | 700 000,0 |
| 3 | пгт. Яблоновский, ул. Калинина, 4 | 1975 | 3 313 987,0 | - | 2 163 987,0 | 450 000,0 | - | - | - | 700 000,0 |
| 4 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 3/1 | 1983 | 3 435 184,0 | - | 2 285 184,0 | 450 000,0 | - | - | - | 700 000,0 |
| 5 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 18 | 1972 | 2 993 632,0 | - | 1 843 632,0 | 450 000,0 | - | - | - | 700 000,0 |
| 6 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 11 | 1974 | 2 265 048,0 | - | 1 815 048,0 | 50 000,0 | - | - | - | 400 000,0 |
| 7 | пгт. Яблоновский, ул. Калинина, 6 | 1975 | 3 313 987,0 | - | 2 163 987,0 | 450 000,0 | - | - | - | 700 000,0 |
| 8 | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина, 9 | 1989 | 5 054 279,0 | - | 2 754 279,0 | 700 000,0 | - | - | - | 1 600 000,0 |
| 9 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 214 | 1993 | 8 092 624,0 | - | 5 392 624,0 | 700 000,0 | - | - | - | 2 000 000,0 |
| 10 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 61 | 1978 | 5 308 447,0 | - | 3 008 447,0 | 700 000,0 | - | - | - | 1 600 000,0 |
|  | Итого 2024 год |  | 42 466 436,0 | 0,0 | 26 566 436,0 | 5 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 800 000,0 |

# Приложение № 4

# к муниципальной программе «Капитальный ремонт

# многоквартирных домов муниципального

# образования «Яблоновское городское

поселение» на 2022-2024 гг.»

Таблица 1

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | помещений МКД: |  |  |  |  |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | собственности граждан, в том числе жилых помещений, находящихся в |  |  | всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств НО Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| пгт. Яблоновский |
| 1 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 3Б | 1966 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 841,2 | 841,2 | 758,8 | 34 | ЧАСТ | 2 298 596,0 | 2 298 596,0 | х | 12.2022 |
| 2 | пгт. Яблоновский, ул. Андрухаева, 49 | 1969 | х | Панельные | 2 | 3 | 1261,0 | 1261,0 | 1135,3 | 48 | ЧАСТ | 3 495 790,0 | 3 495 790,0 | х | 12.2022 |
| 3 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 3А | 1966 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 702,0 | 702,0 | 672,3 | 32 | ЧАСТ | 2 280 053,0 | 2 280 053,0 | х | 12.2022 |
| 4 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 216 | 1991 | х | Каменные, кирпичные | 5 | 7 | 5 553,3 | 5 553,3 | 4905,3 | 197 | ЧАСТ | 7 714 218,0 | 7 714 218,0 | х | 12.2022 |
| 5 | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 39/3 | 1972 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 721,4 | 721,4 | 644,3 | 31 | ЧАСТ | 2 626 141,0 | 2 626 141,0 | х | 12.2022 |
| 6 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 17 | 1970 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 707,8 | 707,8 | 657.9 | 33 | ЧАСТ | 3 278 733,0 | 3 278 733,0 | х | 12.2022 |
| 7 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 9 | 1974 | х | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1106,2 | 1106,2 | 1023,3 | 48 | ЧАСТ | 2 757 980,0 | 2 757 980,0 | х | 12.2022 |
| 8 | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 119 | 1976 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 872,2 | 872,2 | 791,67 | 34 | ЧАСТ | 2 702 129,0 | 2 702 129,0 | х | 12.2022 |
| 9 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 43 | 1979 | х | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1691,8 | 1691,8 | 1538,6 | 65 | ЧАСТ | 2 995 264,0 | 2 995 264,0 | х | 12.2022 |
| 10 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 41/1 | 1983 | х | Панельные | 5 | 3 | 2247,6 | 2247,6 | 2043,3 | 90 | ЧАСТ | 3 870 526,0 | 3 870 526,0 | х | 12.2023 |
| 11 | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 39/1 | 1972 | х | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 955,2 | 955,2 | 879,3 | 41 | ЧАСТ | 2 509 828,0 | 2 509 828,0 | х | 12.2023 |
| 12 | пгт. Яблоновский, ул. Титова, 64 | 1987 | х | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1742,3 | 1742,3 | 1584,4 | 55 | ЧАСТ | 4 501 175,0 | 4 501 175,0 | х | 12.2023 |
| 13 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 7Б | 1971 | х | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1195,5 | 1195,5 | 1075,4 | 50 | ЧАСТ | 2 757 055,0 | 2 757 055,0 | х | 12.2023 |
| 14 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 33в | 1971 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1058,2 | 1058,2 | 952,3 | 42 | ЧАСТ | 3 331 813,0 | 3 331 813,0 | х | 12.2023 |
| 15 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 33а | 1972 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1051,1 | 1051,1 | 950,3 | 43 | ЧАСТ | 2 720 469,0 | 2 720 469,0 | х | 12.2023 |
| 16 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 33г | 1973 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1053,2 | 1053,2 | 950,6 | 42 | ЧАСТ | 2 712 332,0 | 2 712 332,0 | х | 12.2023 |
| 17 | пгт. Яблоновский, ул. Андрухаева, 59а | 1979 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 489,7 | 489,7 | 458,5 | 24 | ЧАСТ | 2 241 536,0 | 2 241 536,0 | х | 12.2023 |
| 18 | пгт. Яблоновский, ул. Энгельса, 24 | 1984 | х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3260,1 | 3260,1 | 3101,7 | 117 | ЧАСТ | 5 008 966,0 | 5 008 966,0 | х | 12.2023 |
| 19 | пгт. Яблоновский, ул. Заводская, 34 | 1964 | х | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2214,3 | 2214,3 | 2052,3 | 82 | ЧАСТ | 6 394 401,0 | 6 394 401,0 | х | 12.2023 |
| 20 | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина, 4 | 1989 | х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3115,4 | 3115,4 | 2865,4 | 126 | ЧАСТ | 5 099 558,0 | 5 099 558,0 | х | 12.2024 |
| 21 | пгт. Яблоновский, ул. Энгельса, 14 | 1972 | х | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1644,9 | 1644,9 | 1480,4 | 70 | ЧАСТ | 3 589 690,0 | 3 589 690,0 | х | 12.2024 |
| 22 | пгт. Яблоновский, ул. Калинина, 4 | 1975 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1026,9 | 1026,9 | 923,4 | 35 | ЧАСТ | 3 313 987,0 | 3 313 987,0 | х | 12.2024 |
| 23 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 3/1 | 1983 | х | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1672,7 | 1672,7 | 1540,0 | 54 | ЧАСТ | 3 435 184,0 | 3 435 184,0 | х | 12.2024 |
| 24 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 18 | 1972 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 877,1 | 877,1 | 805,0 | 32 | ЧАСТ | 2 993 632,0 | 2 993 632,0 | х | 12.2024 |
| 25 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 11 | 1974 | х | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1200,0 | 1200,0 | 1125,0 | 48 | ЧАСТ | 2 265 048,0 | 2 265 048,0 | х | 12.2024 |
| 26 | пгт. Яблоновский, ул. Калинина, 6 | 1975 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1026,0 | 1026,0 | 923,0 | 34 | ЧАСТ | 3 313 987,0 | 3 313 987,0 | х | 12.2024 |
| 27 | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина, 9 | 1989 | х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3344,2 | 3344,2 | 3009,6 | 130 | ЧАСТ | 5 054 279,0 | 5 054 279,0 | х | 12.2024 |
| 28 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 214 | 1993 | х | Каменные, кирпичные | 5 | 7 | 5317,0 | 5317,0 | 4576,5 | 168 | ЧАСТ | 8 092 624,0 | 8 092 624,0 | х | 12.2024 |
| 29 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 61 | 1978 | х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3261,0 | 3261,0 | 2822,0 | 129 | ЧАСТ | 5 308 447,0 | 5 308 447,0 | х | 12.2024 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 51 209,3 | 51 209,3 | 45 587,9 | 1934 |  | 108 663 441,0 | 108 663 441,0 |  |  |

# Приложение № 5

# к муниципальной программе «Капитальный ремонт

# многоквартирных домов муниципального

# образования «Яблоновское городское

поселение» на 2022-2024 гг.»

РЕЕСТР

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ РЕМОНТА

Таблица 1

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД, кв.м | Количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения программы чел. | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вид работ | Руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 3Б | 1966 | 841,2 | 34 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 2 298 596,0 |
| 2 | пгт. Яблоновский, ул. Андрухаева, 49 | 1969 | 1261,0 | 48 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 4) ремонт фасада | 3 495 790,0 |
| 3 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 3А | 1966 | 702,0 | 32 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 2 280 053,0 |
| 4 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 216 | 1991 | 5 553,3 | 197 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 7 714 218,0 |
| 5 | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 39/3 | 1972 | 721,4 | 31 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 2 626 141,0 |
| 6 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 17 | 1970 | 707,8 | 33 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 4) ремонт фасада | 3 278 733,0 |
| 7 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 9 | 1974 | 1106,2 | 48 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 2 757 980,0 |
| 8 | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 119 | 1976 | 872,2 | 34 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 2 702 129,0 |
| 9 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 43 | 1979 | 1691,8 | 65 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 2 995 264,0 |
| 10 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 41/1 | 1983 | 2247,6 | 90 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 4) ремонт фасада | 3 870 526,0 |
| 11 | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 39/1 | 1972 | 955,2 | 41 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 2 509 828,0 |
| 12 | пгт. Яблоновский, ул. Титова, 64 | 1987 | 1742,3 | 55 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 4 501 175,0 |
| 13 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 7Б | 1971 | 1195,5 | 50 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 2 757 055,0 |
| 14 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 33в | 1971 | 1058,2 | 42 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 4) ремонт фасада | 3 331 813,0 |
| 15 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 33а | 1972 | 1051,1 | 43 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 2 720 469,0 |
| 16 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 33г | 1973 | 1053,2 | 42 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 2 712 332,0 |
| 17 | пгт. Яблоновский, ул. Андрухаева, 59а | 1979 | 489,7 | 24 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 2 241 536,0 |
| 18 | пгт. Яблоновский, ул. Энгельса, 24 | 1984 | 3260,1 | 117 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 5 008 966,0 |
| 19 | пгт. Яблоновский, ул. Заводская, 34 | 1964 | 2214,3 | 82 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 4) ремонт фасада | 6 394 401,0 |
| 20 | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина, 4 | 1989 | 3115,4 | 126 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 5 099 558,0 |
| 21 | пгт. Яблоновский, ул. Энгельса, 14 | 1972 | 1644,9 | 70 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 3 589 690,0 |
| 22 | пгт. Яблоновский, ул. Калинина, 4 | 1975 | 1026,9 | 35 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 3 313 987,0 |
| 23 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 3/1 | 1983 | 1672,7 | 54 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 3 435 184,0 |
| 24 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 18 | 1972 | 877,1 | 32 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 2 993 632,0 |
| 25 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 11 | 1974 | 1200,0 | 48 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 2 265 048,0 |
| 26 | пгт. Яблоновский, ул. Калинина, 6 | 1975 | 1026,0 | 34 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 3 313 987,0 |
| 27 | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина, 9 | 1989 | 3344,2 | 130 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 5 054 279,0 |
| 28 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 214 | 1993 | 5317,0 | 168 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 8 092 624,0 |
| 29 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 61 | 1978 | 3261,0 | 129 | 1) ремонт крыши; 2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов учета и регулирования потребления этих ресурсов; 3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 5 308 447,0 |
|  | Итого: |  | 51 209,3 | 1934 |  | 108 663 441 |